DECRETO n 201/2020					del 18/09/2020

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

| Oggetto: |  | Determina di affidamento diretto, a valle di procedura indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di preventivi a cinque ditte specializzate nel campo dei sondaggi geognostici, per l’acquisizione di un servizio di sondaggio geognostico a profondità di 45 metri con prelievo di 3 campioni ed esecuzione di una prova downhole in onde P e S ogni metro di profondità, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2020, per un importo a base d’asta pari a € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00)(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. CIG: ZA32DE726C. CUP: E51G19000000005 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO |  |  |  |
| VISTO | il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; |  |  |
| VISTO | l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; |  |  |
| VISTO | l’art. 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilitàed in particolare i commi 6 e 7; |  |  |
| VISTA | la richiesta del Prof. Francesco Silvestri (allegata alla presente determina), con la quale ha richiesto l’acquisizione del servizio come meglio descritto nella richiesta stessa, che qui si deve intendere completamente riportato, e l’ulteriore richiesta per l’integrazione della prestazione richiesta (anch’essa allegata alla presente richiesta; |  |  |
| VISTO | la Richiesta di Offerta trasmessa dallo stesso titolare della ricerca a cinque imprese specializzate nel settore specifico; |  |  |
| TENUTO CONTO | del fatto che, l’esecuzione delle opere è stata aggiudicata alla ditta “Toma Abele Trivellazioni s.r.l.” che ha richiesto l’importo di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) oltre iva come per Legge; |  |  |
| TENUTO CONTO | Dell’ulteriore richiesta del Prof. Francesco Silvestri con la quale ha dichiarato, rilevando in situ in corso d’opera, che per eseguire il prelievo del campione indisturbato, è assolutamente necessario approfondire la perforazione di ulteriori nove metri, e che per l’ulteriore opera l’operatore economico ha richiesto l’integrazione di euro 1.187,00 (millecentottantasette/00) oltre iva come per legge pari ad euro 261,14, per complessivi e finali euro 8.402,14 (ottomilaquattrocentodue/14) iva inclusa; Il prof. Francesco Silvestri dichiara ancora che ha provveduto alla rimodulazione del progetto RELUIS, che è stata regolarmente approvata e che pertanto l’impegno trova totale copertura nel Bilancio di Previsione Autorizzatorio per l’anno 2020, sotto la voce co.an. CA.04.41.04.06.07; |  | che, |

| CONSTATATA | la regolarità della procedura; |
| --- | --- |
| CONSIDERATO | che si è proceduto alla verifica dei requisiti di carattere speciale dichiarati in sede di presentazione dell’Offerta e che la stessa ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti; |
| VISTO | l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; |
| CONSIDERATO | che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; |
| TENUTO CONTO | del fatto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; |

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura per l’affidamento del del servizio di sondaggio geognostico così come riformulato dall’operatore economico;

- conseguentemente di aggiudicare la procedura in discorso all’operatore economico “Toma Abele Trivellazioni s.r.l.”  con sede in Matera, alla Via La Martella n. 126, C.F./P.IVA 00657550778, alle condizioni di cui all’Offerta Tecnica ed Economica finale  presentata, tenuto conto dell’ulteriore incremento per  un prezzo complessivo offerto pari a € 6.887,00 (SEIMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/00) , il tutto oltre IVA come per legge;

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul fondo 000009_Progetto DPC/RELUIS, CA 04.41.04.06.07	del bilancio  di previsione annuale autorizzatorio del DICEA per l’esercizio finanziario 2020,

- di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore del Dipartimento

prof. ing.Claudio Mancusoi

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale Responsabile del procedimento: sig. Doria Gennaro, Capo dell’Ufficio tel.: 081-7683348